Relatório de Performance

Pet&Style — antes × depois das otimizações

Atividade: Performance e Otimização para a Web (EBAC)

Autor: Luis Fernandes

Medições: 21/10/2026 — Lighthouse 13.5.0

| Indicador (Mobile) | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Performance | 90 | 100 |
| LCP | 3,66 s | 1,21 s (−67%) |
| Peso da página | 462,4 KB | 98,8 KB (−79%) |
| Acessibilidade / Boas práticas / SEO | 94 / 96 / 91 | 100 / 100 / 100 |

Sumário

1. Projeto	3

2. Metodologia de medição	3

3. Relatório "antes"	4

3.1 Medianas	4

3.2 Elemento LCP e fases	4

3.3 Requisições (Mobile)	5

3.4 Auditorias reprovadas	5

3.5 Gargalos identificados	5

4. Otimizações aplicadas	6

4.1 Imagens (G1, G2, G3)	6

4.2 Minificação e código morto (G4, G5)	6

4.3 Bônus (G6, G7)	6

5. Relatório "depois"	7

5.1 Medianas	7

5.2 Fases do LCP (Mobile)	7

5.3 Requisições (Mobile)	8

6. Comparativo antes × depois	9

6.1 Mobile	9

6.2 Desktop	9

6.3 Impacto de cada etapa (Mobile)	9

7. Conclusão	10

Próximos passos	10

Anexos	10

(Se editar os títulos: botão direito no sumário → Atualizar campo.)

# 1. Projeto

O Pet&Style é uma landing page estática de produtos para pets: HTML + Tailwind CSS v4.3, sem JavaScript e com fontes do sistema. Ela tem um hero com imagem, quatro cards de produto, depoimentos e um formulário de contato.

O estado original foi congelado na tag antes do repositório. Cada otimização foi feita num commit separado, o que permitiu medir o impacto de cada etapa.

# 2. Metodologia de medição

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Ferramenta | Lighthouse 13.5.0 (CLI): Performance, Acessibilidade, Boas práticas e SEO |
| Navegador | Microsoft Edge 155 (Chromium), headless |
| Máquina | Intel Core i7-1255U, 16 GB RAM, Windows 11 Pro |
| Servidor | serve com gzip ligado, em localhost (nunca file:// nem Live Server) |
| Execuções | 3× Mobile (Moto G Power emulado, 4G e CPU 4× mais lenta) + 3× Desktop; valor reportado = mediana |
| Condições | Antes e depois medidos na mesma sessão, com o mesmo script (scripts/medir.mjs) |

A mediana de 3 execuções reduz o efeito do ruído. Nas execuções do "antes", por exemplo, o TBT Mobile variou entre 27 e 63 ms sem nenhuma mudança no código.

# 3. Relatório "antes"

| Mobile — execução mediana | Desktop — execução mediana |
| --- | --- |

## 3.1 Medianas

| Métrica | Mobile | Desktop |
| --- | --- | --- |
| Performance | 90 | 100 |
| Acessibilidade | 94 | 94 |
| Boas práticas | 96 | 96 |
| SEO | 91 | 91 |
| FCP | 1,11 s | 0,30 s |
| LCP | 3,66 s | 0,72 s |
| TBT | 27 ms | 0 ms |
| CLS | 0,000 | 0,000 |
| Speed Index | 1,52 s | 0,70 s |
| Peso total | 462,4 KB | 462,4 KB |
| Requisições | 9 | 9 |

## 3.2 Elemento LCP e fases

Nas 6 execuções, o elemento LCP foi a imagem do hero (assets/produtos/hero.jpg), exibida com 380×256 px no Mobile. Abaixo estão as fases do LCP na execução mediana do Mobile, em tempos observados sem throttling.

| Fase | Duração |
| --- | --- |
| Tempo até o primeiro byte (TTFB) | 26 ms |
| Atraso para iniciar o download | 31 ms |
| Duração do download | 89 ms |
| Atraso de renderização | 611 ms |

## 3.3 Requisições (Mobile)

| Recurso | Tipo | Transferido | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| (documento HTML) | Document | 2,5 KB | VeryHigh |
| src/output.css | Stylesheet | 4,1 KB | VeryHigh |
| assets/logo.png | Image | 6,6 KB | High |
| assets/produtos/hero.jpg | Image | 160,6 KB | High |
| assets/produtos/caminha.jpg | Image | 91,4 KB | High |
| assets/produtos/brinquedo.jpg | Image | 74,1 KB | High |
| assets/produtos/coleira.jpg | Image | 44,2 KB | High |
| assets/produtos/roupinha.jpg | Image | 77,9 KB | Medium |
| favicon.ico | Other | 0,9 KB | High |

As imagens somavam ~97% dos bytes da página. As quatro fotos de produto baixavam com prioridade alta, junto com o hero.

## 3.4 Auditorias reprovadas

- Largest Contentful Paint (3,7 s): era a principal perda de pontos em Performance.

- Render-blocking resources: o output.css bloqueava a renderização (~171 ms estimados).

- color-contrast: o laranja (orange-500) tinha contraste de 2,88:1 sobre branco, abaixo do mínimo de 4,5:1.

- errors-in-console: a requisição /favicon.ico retornava 404.

- meta-description: a página não tinha descrição para os buscadores.

## 3.5 Gargalos identificados

| # | Gargalo (evidência) | Métricas | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Hero: JPG 1200×1800 (160 KB), exibido com no máximo 540×384 px; sem fetchpriority nem width/height | LCP, SI, peso | Alto |
| G2 | 4 JPGs de produto (~288 KB) de até 800×1200, em cards de 192 px de altura, sem lazy loading e disputando banda com o hero | LCP, peso | Alto |
| G3 | Logo PNG 447×447 exibido em 36×36 (6,6 KB) | peso | Baixo |
| G4 | CSS bloqueante sem minificação (16,9 KB) e 2 variáveis de tema sem uso | FCP, peso | Médio |
| G5 | HTML sem minificação (9,9 KB) | FCP, peso | Baixo |
| G6 | Sem favicon (404 no console) e sem meta description | Boas práticas, SEO | Médio |
| G7 | Contraste insuficiente do laranja (2,88:1) | Acessibilidade | Médio |

Não se aplica: a página não carrega JavaScript, bibliotecas externas nem fontes web. A lista de requisições acima tem só o documento, o CSS e as imagens. Por isso, a etapa "substituir bibliotecas pesadas" não teve o que trocar.

# 4. Otimizações aplicadas

## 4.1 Imagens (G1, G2, G3)

- Hero recortado em 3:2 e gerado em 480, 800 e 1080 px, em AVIF e WebP, com <picture> + srcset/sizes calculados a partir do layout.

- Hero com fetchpriority="high" e width/height, sem lazy loading (é o elemento LCP).

- Produtos em 400 e 800 px (AVIF + WebP), com loading="lazy", decoding="async" e width/height.

- Logo convertido para WebP 72×72 (2× os 36 px exibidos).

| Imagem | Antes | Depois (Mobile) |
| --- | --- | --- |
| hero | JPG 1200×1800 — 160,6 KB | AVIF 800×533 — 18,3 KB |
| caminha | JPG 800×1200 — 91,4 KB | AVIF 800×533 — 13,8 KB |
| brinquedo | JPG 800×533 — 74,1 KB | AVIF 800×533 — 31,5 KB |
| coleira | JPG 800×534 — 44,2 KB | AVIF 800×533 — 16,4 KB |
| roupinha | JPG 800×1200 — 77,9 KB | AVIF 800×533 — 9,4 KB |
| logo | PNG 447×447 — 6,6 KB | WebP 72×72 — 1,6 KB |
| Total | 455 KB | 91 KB (−80%) |

## 4.2 Minificação e código morto (G4, G5)

- CSS gerado com tailwindcss --minify: 16,9 → 13,5 KB (gzip 3,8 → 3,5 KB). As duas variáveis de tema sem uso sumiram.

- Varredura do Tailwind restrita ao HTML da página (source(none) + @source), para as classes da documentação não entrarem no CSS.

- HTML minificado com html-minifier-terser, a partir de uma fonte legível em src/index.html.

- Imagens originais, que não eram mais referenciadas, removidas do repositório.

## 4.3 Bônus (G6, G7)

- CSS embutido no <head>: com 3,5 KB comprimido, isso elimina o único recurso que bloqueava a renderização.

- Favicon 32×32 e meta description adicionados.

- Contraste corrigido: orange-500 → orange-700.

- Preload do LCP avaliado e descartado: a imagem já está no HTML com fetchpriority="high", e o atraso para iniciar o download ficou em 9 ms.

# 5. Relatório "depois"

| Mobile — execução mediana | Desktop — execução mediana |
| --- | --- |

## 5.1 Medianas

| Métrica | Mobile | Desktop |
| --- | --- | --- |
| Performance | 100 | 100 |
| Acessibilidade | 100 | 100 |
| Boas práticas | 100 | 100 |
| SEO | 100 | 100 |
| FCP | 0,68 s | 0,19 s |
| LCP | 1,21 s | 0,27 s |
| TBT | 0 ms | 0 ms |
| CLS | 0,000 | 0,000 |
| Speed Index | 0,68 s | 0,21 s |
| Peso total | 98,8 KB | 53,9 KB |
| Requisições | 8 | 8 |

## 5.2 Fases do LCP (Mobile)

| Fase | Duração |
| --- | --- |
| Tempo até o primeiro byte (TTFB) | 9 ms |
| Atraso para iniciar o download | 9 ms |
| Duração do download | 5 ms |
| Atraso de renderização | 145 ms |

## 5.3 Requisições (Mobile)

| Recurso | Tipo | Transferido | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| (documento HTML) | Document | 6,1 KB | VeryHigh |
| assets/logo-72.webp | Image | 1,6 KB | High |
| assets/produtos/hero-800.avif | Image | 18,3 KB | High |
| assets/produtos/caminha-800.avif | Image | 13,8 KB | Low |
| assets/produtos/brinquedo-800.avif | Image | 31,5 KB | Low |
| assets/produtos/coleira-800.avif | Image | 16,4 KB | Low |
| assets/produtos/roupinha-800.avif | Image | 9,4 KB | Low |
| assets/favicon.png | Other | 1,8 KB | High |

As imagens dos produtos agora baixam com prioridade Low e deixaram de competir com o hero. Elas ainda aparecem na lista porque estão dentro da margem em que o Chromium antecipa o carregamento lazy.

# 6. Comparativo antes × depois

## 6.1 Mobile

| Métrica | Antes | Depois | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | 90 | 100 | +10 |
| Acessibilidade | 94 | 100 | +6 |
| Boas práticas | 96 | 100 | +4 |
| SEO | 91 | 100 | +9 |
| FCP | 1,11 s | 0,68 s | −39% |
| LCP | 3,66 s | 1,21 s | −67% |
| TBT | 27 ms | 0 ms | -27 ms |
| CLS | 0,000 | 0,000 | = |
| Speed Index | 1,52 s | 0,68 s | −55% |
| Peso total | 462,4 KB | 98,8 KB | −79% |
| Requisições | 9 | 8 | -1 |

## 6.2 Desktop

| Métrica | Antes | Depois | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | 100 | 100 | +0 |
| FCP | 0,30 s | 0,19 s | −35% |
| LCP | 0,72 s | 0,27 s | −62% |
| TBT | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| CLS | 0,000 | 0,000 | = |
| Speed Index | 0,70 s | 0,21 s | −70% |
| Peso total | 462,4 KB | 53,9 KB | −88% |
| Requisições | 9 | 8 | -1 |

## 6.3 Impacto de cada etapa (Mobile)

| Etapa | Score | FCP | LCP | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antes | 90 | 1,11 s | 3,66 s | 462,4 KB |
| + Imagens | 100 | 1,01 s | 1,32 s | 98,8 KB |
| + Minificação | 98 | 0,93 s | 1,31 s | 98,3 KB |
| + CSS inline, favicon, meta | 99 | 0,90 s | 1,24 s | 98,8 KB |
| Final (+ contraste e limpeza) | 100 | 0,68 s | 1,21 s | 98,8 KB |

A etapa de imagens concentra a melhoria: só ela levou o LCP de 3,66 s para 1,32 s e o peso de 462 KB para 99 KB. As oscilações de score, FCP e TBT entre as etapas seguintes ficam dentro do ruído entre execuções. A queda do FCP na última linha não deve ser atribuída ao commit de contraste, que só trocou cores.

# 7. Conclusão

- O maior impacto veio das imagens. O hero era cerca de 3× maior que o necessário em cada dimensão, num formato antigo, e ainda disputava banda com quatro fotos fora da tela. Redimensionar, converter para AVIF e ajustar as prioridades resolveu os dois problemas.

- A minificação teve ganho real, mas pequeno, porque o servidor já comprimia com gzip. O maior benefício foi tirar código morto do CSS.

- CSS inline e os ajustes bônus zeraram os recursos que bloqueavam a renderização e levaram Acessibilidade, Boas práticas e SEO a 100.

## Próximos passos

- Publicar no GitHub Pages e conferir os dados de campo no PageSpeed Insights.

- Servir com Brotli e cache longo para assets/, com nomes de arquivo versionados.

- Se o site ganhar mais páginas, voltar a ter o CSS em arquivo e embutir só o CSS crítico.

# Anexos

Os relatórios completos do Lighthouse (HTML de cada execução e PDF da execução mediana) estão no repositório:

- docs/relatorios/antes/: antes-mobile.pdf, antes-desktop.pdf, antes-*.report.html e resumo.md

- docs/relatorios/depois/: depois-mobile.pdf, depois-desktop.pdf, depois-*.report.html e resumo.md

- docs/relatorios/etapas/: medianas após cada etapa de otimização